Arrisku Zerrenda

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Data** | **Izena** | **Deskribapena** | **Mota** | **Inpaktua** | **Probabilitatea** | **Magnitudea** | **Jabea** | **Mitigazio Estrategia** |
| 1 | 25/02/2021 | Lan ingurunearen prestakuntza | Lan ingurunearen instalazioan eta prestakuntzan agertu daitezken arazoak eta denbora galerak. | Zuzena | 2 | 50% | 1,0 | JE | Instalazioan zehar egindakoa dokumentu batean idatzi, instalatuko dudan softwarearen espezifikazioak ondo irakurri. |
| 2 | 25/02/2021 | Lan tresnekin arazoak | Lan tresnak erabiltzerakoan ager daitezkeen arazoak: bertsio bateraezintasunak, pluginak, erroreak… | Zuzena | 4 | 40% | 1,6 | JE | Instalatzerakoan ongi ziurtatu bertsioak bateragarriak direla. Beharrezkoak diren pluginak bakarrik instalatu. |
| 3 | 25/02/2021 | OpenUp ereduarekin arazoak | OpenUp eredua zaharra denez, baliteke guztiz osatua ez egotea eta bateraezintasunak egotea UMA metaereduarekin. | Zuzena | 3 | 60% | 1,8 | JE | Ahalik eta bateragarrienak diren OpenUp eta UMA bertsiaoak aukeratu, ahal bada berrienak. |
| 4 | 25/02/2021 | Xtext-ekin arazoak | Xtext tresnarekin arazoak. Xtext tresnak askotan erroreak sortzen ditu. Normalean erraz konpontzen dira, baina gure eredua oso handia denez, zailagoa izan daiteke. | Zuzena | 4 | 80% | 3,2 | JE | Xtext-ekin lan egitean aldaketak murriztu. Errorerik ez dagoenean lana aurreratzeko aprobetxatu. |
| 5 | 25/02/2021 | Tresnen aukeraketa okerra | Tresna okerra aukeratzeak lana asko atzeratu dezake. Izan ere, honek tresna aldatu beharra edo lana okerrago egitea eragin dezake. | Zuzena | 3 | 50% | 1,5 | JE | Aukeren azterketa sakona egin tresnentzako. Beharrezkoa bada hainbat tresna probatu, egokiena zein den jakiteko. |
| 6 | 25/02/2021 | Memoriaren eta eranskinen arteko koherentzia falta | CCII-2016N-02 eta OpenUP metodologia jarraitu denez, eranskinetan dokumentu asko daude eta koherentzi faltak agertu daitezke dokumentu guztien artean. | Zuzena | 1 | 50% | 0,5 | JE | Eranskin guztiak berrikusi, batez ere, proiektuaren hasieran idatzitakoak. Memoriak eranskinekiko lehentasuna duela zehaztu. |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |