**Bilerako Akta**

**Kodea: B5**

**Lekua: BlackBoard Collaborate**

**Deialdi data:** **2021-02-04**

**Deialdi ordua: 17:00-18:00**

**Bertaratuak/Ordua:**

|  |  |
| --- | --- |
| **IZENA** | **ORDUA** |
| **Julen Etxaniz Aragoneses** | **17:00** |
| **Juan Manuel Pikatza Atxa** | **17:00** |
| **Mikel Echeverria Semperena** | **17:00** |

**Gai-zerrenda:**

1. Proiektuen webguneak Mikelekin partekatu.
2. Ordenagailuarekin eduki ditudan arazoak.
3. Aurreko bileratik egindakoa eta ez egindakoa.
4. UMA editorea aurkitutako fitxategiak.
5. Prozesua nola bistaratu.
6. Bilerak bakarka egitea hobe nire ustez.
7. Hurrengo pausoak.

**Gai bakoitzari buruz hitz egindakoaren sintesia:**

1. BBCtik partekatu ditut webguneak Mikelekin.
2. Ordenagailuarekin eduki ditudan arazoak azaldu dizkiot sakonago Juanmari. Korreotik azaldu nion ordenagailua blokeatuta geratu zitzaidala pantaila urdinean. Konpontzen saiatu naiz modu askotan baina ez dudanez lortu azkenean formateatu egin behar izan dut. Ez dut fitxategirik galdu, fitxategi guztiak Driven edo GitHuben nituelako. Gainera, segurtasun kopia ere banuen. Hori bai, aplikazioa instalatzen eta sistema prestatzen denbora dexente galdu dut. Ematen du orain ongi ibili dela astebetean, baina ez nago guztiz ziur. Atzo, adibidez, berriro geratu zitzaidan antzeko egoeran baina bakarrik konpondu zen.
3. Arazoen eraginez, ez dut asko aurreratu. Alde batetik, denbora asko galdu dudalako. Eta, bestetik, lana egiteko motibazioa gutxitu didalako. Hala ere, orain ari naiz gogoa berreskuratzen eta ongi etorri zait etenaldi txiki bat egitea.
4. Eclipseren Git errepositorioan aurkitu ditudan UMA fitxategiak erakutsi dizkiot Juanmari. Bertan editorea moduko bat dagoela ematen du, edo behintzat ikonoak ditu editorea sortzeko.
5. Oraingoz bigarren plano batean geratuko da prozesua bistaratzea. Eraldaketaren baten bidez automatikoki egitea komeniko litzateke, denbora asko ez galtzeko. Emf2graphviz tresna probatu daiteke Eclipsen.
6. Mikel eta Juanma ados daude aldaketarekin. Bakoitzarentzat ordu bat jarriko dugu eta bestearen bilerara nahi badugu ere sar gaitezke ikusle moduan. Ostegunean mantenduko dugu, ni 16:30etan eta Mikel 17:30.
7. Aurreko bileran definitutako atazak. Batik bat editorean zentratu.

**Hartutako erabakiak:**

* Aurreko bileran definitutako atazekin jarraitu. Batik bat editorean zentratu.