**Bilerako Akta**

**Kodea: B15**

**Lekua: BlackBoard Collaborate**

**Deialdi data:** **2021-04-22**

**Deialdi ordua: 16:30-17:30**

**Bertaratuak/Ordua:**

|  |  |
| --- | --- |
| **IZENA** | **ORDUA** |
| **Julen Etxaniz Aragoneses** | **16:30** |
| **Juan Manuel Pikatza Atxa** | **16:30** |

**Gai-zerrenda:**

1. Makina birtualarekin arazoak
2. Proiektuaren webgunearen egitura hobetu eta edukia gehitu
3. Drupal webgunearen edukia
4. Drupal webgunearen itxura
5. Pantheon hostinga
6. Hurrengo bilerarako egin beharrekoa

**Gai bakoitzari buruz hitz egindakoaren sintesia:**

1. Makina birtualarekin arazoak konponduta daude. Niri ez dit ia ezer eragin lokalean lan egiten dudalako. ProWF drupal webgunea probatu nahi nuen baina azkenean konpondu naiz.
2. Barne informazioan aurreko bileran aipatutako edukia gehitu dut: ingurunea, erremintak eta trebatzeko materialak.
3. Drupal webgunean asko aurreratu dut. ProWF webgunea aztertu dut baina desberdin egitea erabaki dut. Edukia gehitzeko eta bistaratzeko Drupaleko eduki motak definitu ditut. Horrela, edukia gehitzea, editatzea, ezabatzea eta bistaratzea errazten da. Oraingoz probarako edukia bakarrik gehitu dut. Ideia da moduluak erabiliz datu-baseko metodologiaren eduki guztia gehitzea. Ahal bada, proiektuaren edukia ere Drupaletik gehituko litzateke. Horrela, kanpoko datu-basearekiko menpekotasuna kendu daiteke, eta dena drupaleko datu-basean gorde. OpenUp metodologiako rolak gehitu ditut oraingoz. Baimenak gehitu beharko dira rol bakoitzak egin ahal duena kontrolatzeko. Modulu bat instalatu dut menuaren elementuen baimenak aldatzeko.
4. Itxurari dagokionez, defektuzko itxura aldatu dut, frontend-erako eta administraziorako. Frontend-eko itxurak ez nau guztiz konbentzitzen eta agian aldatu egingo du. Hutsune handiegiak daude. Administrazio menua hobetzeko modulu bat instalatu dut. ProMeta logoa gehitu dut.
5. Oraingoz lokalean ari naiz lan egiten gehienbat. Pantheonen lortu dut Drupal bertsioa eguneratzea eta lokalarekin sinkronizatzea. Moduluak, itxura eta edukia ez ditut igo oraindik Pantheon-era. Saiatuko naiz hurrengo bilerarako denbora badaukat.
6. Drupal webgunearekin jarraitu: metodologia eta proiektuaren informazioa gehitu.

**Hartutako erabakiak:**

* Drupal webgunearekin jarraitu: metodologia eta proiektuaren informazioa gehitu.