**Bilerako Akta**

**Kodea: B4**

**Lekua: BlackBoard Collaborate**

**Deialdi data: 2021-01-21**

**Deialdi ordua: 10:30-12:00**

**Bertaratuak/Ordua:**

|  |  |
| --- | --- |
| **IZENA** | **ORDUA** |
| **Julen Etxaniz Aragoneses** | **10:30** |
| **Juan Manuel Pikatza Atxa** | **10:30** |

**Gai-zerrenda:**

1. Hurrengo bileretako eguna eta ordua.
2. Proiektuaren izen eta logoa aurkeratu ditut.
3. Memoriaren txantiloia eginda. Goiburua eta oina dokumentu guztietan erabiliko ditut.
4. OpenUp metodologiako egin ditudan dokumentuak: Ikuspegia, Glosategia eta Proiektu Plana. Testu guztia euskarara itzuli dut.
5. Proiektu Plana: Iterazioak nola antolatu. Iraupena, faseak…
6. UMA metaeredua eta OpenUp ereduan egindakoa eta aurkitutako arazoak.
7. Proiektuaren plangintza eta kudeaketarako erabiltzen ari naizen tresnak: Trello, Toggl, Teamgantt, WakaTime.
8. Arazoak <http://158.227.114.222:8080/software-process/> konektatzen. Agian BETRADOK proiektuaren webgunea nire ordenagailuan edukitzea komeni da. Horrela. VPNra konektatu beharra ere saihestuko dut.
9. Plangintzaren ze atal komeni da egitea: Mugarriak, LDE, Gantt, denbora estimazioa…
10. Hurrengo pausoak.

**Gai bakoitzari buruz hitz egindakoaren sintesia:**

1. Juanmak ezin du adostu genuen orduan geratu. Online edo fakultatean egin eztabaidatu dugu. Erabaki dugu online hobe dela daukagun egoera kontuan hartuta. Orain arte ongi konpondu gara BBCtik pantaila partekatzen. Osteguna 17:00etan adostu dugu, online izango da BBC bidez. Hala ere, asteartean edo asteazkenean ordu berean ere geratzeko aukera dagoela ikusi dugu beharrezkoa bada.
2. Ondo dago izena eta logoa. Komeni da hasieratik erabakitzea aldaketak egin beharrik ez izateko.
3. Ongi dagoela dirudi baina hobeto begiratu behar da. Memoriaren txantiloia korreoz bidaliko diot Juanmari. Fakultatearen ereduaren eta CCII arauaren arteko oreka bilatu behar da.
4. Dokumentuak errepasatu eta zuzenketa batzuk egin ditugu. Testua euskaraz edukitzea ondo dago.
5. Iterazioaren iraupena eta helburuak eztabaidatu ditugu. Iterazioen helburu batzuk definitu ditugu. Gaierako helburuak definitzea falta da.
6. OpenUp-ren eredua EPF Composer erabilita atera dut. RUPen kasuan Rational Method Composer. UMA metaereduaren editorea sortzean zentratu. Oraingoz, OpenUp-en eredua alde batera utzi.
7. Tresnen funtzionamendua erakutsi diot Juanmari. Aukeratutako tresnak ongi daudela iruditu zaio. OpenUp-ekin lotzea komeni da.
8. Juanma sartuko da zerbitzarian konpontzeko. BETRADOK proiektua bidaliko dit nik edukitzeko.
9. Garrantzitsua da horiek definitzea lehenbailehen.
10. Hurrengo pausoak zein diren eztabaidatu eta erabakiak hartu ditugu.

**Hartutako erabakiak:**

* Memoriaren txantiloia korreoz bidali Juanmari.
* Juanma sartuko da zerbitzarian konpontzeko. BETRADOK proiektua bidaliko dit nik edukitzeko.
* Proiektu Plana bukatu, iterazioen iraupena eta helburuak finkatuz.
* OpenUp metodologiako hurrengo pausoekin jarraitu: Iterazio Plana, arriskuak, atazak, betekizunak…
* Plangintzarekin jarraitu: Mugarriak, LDE, Gantt, denbora estimazioa…
* UMA metaereduaren editorea sortzean zentratu. Oraingoz, OpenUp-en eredua alde batera utzi.