Iterazio Plana 1

# 1. Mugarri garrantzitsuak

|  |  |
| --- | --- |
| **Mugarria** | **Data** |
| Iterazio hasiera | 2021/01/14 |
| Iterazio amaiera | 2021/02/14 |

# 2. Goi-mailako helburuak

* Iterazio Plana.
* OpenUp Hasiera faseko artefaktuak.
* Aurreko proiektuen informazioa ulertu.
* Memoriaren txantiloia sortu.
* CCII araua betetzen duen webgunea eraiki.
* OpenUp metodologiaren informazioa bildu (metaeredua, eredua…).
* Lan egiteko tresnak eskuratu (Eclipse, EPF Composer, EHSIS, Drupal, etab.).
* ProMeta proiektuak sortuko duen produktuak jarraituko duen OpenUp eredua definitu.
* Metaereduan oinarritutako eredu editore grafiko eta testu editorearen prototipoa.

# 3. Lan ataza esleipenak

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izena** | **Lehentasuna** | **Tamaina** | **Egoera** | **Iterazioak** | **Arduraduna** | **Esfortzu estimazioa** | **Lan orduak** | **Erreferentzia materiala** |
| Webgunea | 1 | 3 | Irekita | I1,I2,I3,I4,I5 | JE |  |  | CCII-2016N-02 |
| Memoria | 3 | 5 | Irekita | I1,I2,I3,I4,I5 | JE |  |  | UPV/EHU, CCII-2016N-02 |
| Memoriaren Eranskinak - OpenUp | 1 | 3 | Irekita | I1,I2,I3,I4,I5 | JE |  |  | OpenUP |
| Memoriaren Eranskinak - CCII-2016N-02 | 1 | 3 | Irekita | I1,I2,I3,I4,I5 | JE |  |  | CCII-2016N-02 |
| Sistemaren Espezifikazioa | 1 | 2 | Irekita | I1,I2 | JE |  |  | OpenUP |
| Plangintza | 3 | 2 | Irekita | I1 | JE |  |  | OpenUP |
| Aurreko Proiektuak Aztertu | 2 | 1 | Irekita | I1 | JE |  |  | ProWF, BETRADOK |
| Ingurunea Prestatu | 2 | 1 | Irekita | I1,I2,I3,I4 | JE |  |  | Eclipse, Drupal |
| Barne Kudeaketa | 1 | 3 | Irekita | I1,I2,I3,I4,I5 | JE |  |  | OpenUp |
| ModelEditor - OpenUp Eredua | 1 | 5 | Irekita | I1, I2 | JE |  |  | OpenUP, EMF |
| ModelEditor - Editore Grafikoa | 1 | 5 | Irekita | I1, I2 | JE |  |  | EMF |
| ModelEditor - Testu Editorea | 1 | 5 | Irekita | I1, I2 | JE |  |  | Xtext |

# 4. Arazoak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arazoa** | **Egoera** | **Oharrak** |
| Ordenagailuarekin arazoak | Itxita | Urtarrilaren bukaera aldera ordenagailuarekin arazoak izan nituen. Pantaila urdinean geratu zitzaidan. Konpontzen saiatu nintzen baina azkenean Windows berrinstalatu behar izan nuen. Informaziorik ez nuen galdu GitHub-en nuelako guztia eta segurtasun kopiak nituelako. Hala ere, sistema eta aplikazioak berristalatzen denbora dexente pasatu nuen. Horren guztiaren ondorioz astebete inguru galdu nuen. |
| Xtext-ekin arazoak | Irekita | Arazo pila bat ari naiz edukitzen xtext-kin eta horrek denbora asko galtzea eragin du. Bat-batean erroreak agertzen dira eta oso zaila da konpontzea. Batzuetan kodea berriz sortzea nahikoa da. Bestetan sortutako kodea ezabatu eta berriz sortu behar da. Horrek funtzionatzen ez badu, metadata ezabatu eta proiektuak berriz inportatu. Kodea sortzen denbora asko behar duenez, prozesu hau asko luza daiteke. |
| OpenUp ereduarekin arazoak | Irekita | EPF Composer-etik exportatutako ereduak ez du zuzenean balio editore grafikoarentzako. Hainbat transformazio egin behar dira erroreak konpontzeko. |

# 5. Ebaluazio irizpideak

* Iterazio honetako planifikatutako goi-mailako helburu gehienak betetzea.
* Iterazio honetako planifikatutako lan-ataza gehienak gauzatzea.
* Iterazio honetako arazaoak identifikatu eta konpontzea edo mitigatzea.

# 6. Ebaluazioa

|  |  |
| --- | --- |
| **Ebaluazio helburua** | I1 |
| **Ebaluazio data** | 2021/03/04 |
| **Partaideak** | JE |
| **Proiektuaren egoera** | Berdea |

* **Helburuekiko ebaluazioa**

Iterazio honetako planifikatutako goi-mailako helburu gehienak bete dira.

* **Planifikatutako eta burututako lan atazak**

Iterazio honetako planifikatutako lan-ataza gehienak bete dira.

* **Ebaluazio irizpideen araberako ebaluazioa**

Goi-mailako helburu, lan ataza eta arazo gehienak behar bezala gauzatu dira.

* **Beste kezkak eta desbiderapenak**

Arazoengatik gertatutako denbora galtzeak eragin ditzakeen atzerapenak.